# David Parize

81 rue Jean Micoud

c/o Melle Gourret

31500 Toulouse

06 24 08 50 22

dparize@yahoo.fr

Centre  AFPA  Toulouse Palays

1 allée Jean Griffon

BP 4426

31405 Toulouse Cedex 04

# Projet : Changement de Serveur Proxy

Table des matières

Projet : Changement de Serveur Proxy	1

Cahier des charges	2

Le choix de Free-eos	3

Planification	4

Méthode	4

Réalisation	5

Etat final du serveur	6

# Cahier des charges

Mise en place d'un groupware sous Linux. Ayant accès à Internet et filtrant les connexions suivant les adresses IP des utilisateurs.

L'Afpa propose une distribution Linux avec un ensemble de groupware.

L’Afpa veut tester l’installation d’un groupware  en utilisant une distribution Linux qui a pour nom Free-eos avec comme objectif de le rendre opérationnel et de remplacer le groupware actuel qui tourne sous Windows NT.

Monsieur Louis Joly m’a fourni la distribution Free-eos 1.0.1 sur CDROM
Le site est de la distribution se trouve à l’adresse http://free-eos.org/modules/news/.

Le système actuel remplit les fonctions de PROXY/NAT/FIREWALL avec WINGATE sous Windows NT. Il remplit aussi les fonctions de serveur de courrier électronique avec MDAEMON.

Les fonctionnalités de ces deux logiciels sont expliquées dans la documentation sur Intranet de Toulouse Palays qui m’a été remise lors de mon arrivée dans les locaux.

Fonctionnalités actuelles

courrier : gérer les mails de AFPAMP.ORG. Le problème étant de récupérer les comptes.

##### Proxy :

- Droits d'accès aux protocoles par GROUPE d'utilisateur

- Temps d'accès réglable par groupe

- Reconnaissance des utilisateurs par leur adresse IP

- Chaînage FTP possible

- Chaînage POPS possible

##### Possibilités supplémentaires

- Antivirus sur le courrier

- Antispaming sur le courrier

- Liaison LDAP vers la NDS de Novell pour récupérer les utilisateurs et groupes

##### Travail à effectuer

Installer le produit et faire un compte rendu de ses différentes possibilités.

- Faire un point sur le groupware qui tourne sous Windows NT afin de bien comprendre le cahier des charges.

- Monter une maquette répondant, au moins, au chapitre Fonctionnalités actuelles, ou proposant des solutions 'autres'.

- Préparer un plan de basculement.

# Le choix de Free-eos

Free-eos est une adaptation d’un autre projet open source de serveur Linux (e-smith) dans le but d’être utilisé à l’AFPA (cette solution est d’ailleurs en cours de déploiement sur une quarantaine de ses sites de formation).

Dans la volonté de suivre la politique nationale en faveur du libre, L’AFPA a décidé de publier sous licence libre cette solution permettant d’administrer un espace multimédia avec des PC sous différents OS (Linux, Windows, MacOS ).

Voici une présentation de Free-EOS de la part des auteurs :
"Free-EOS est une solution permettant de créer un serveur Internet/Intranet avec une installation et une administration SIMPLE et FRANCISEE. 
La solution est basée sur une adaptation de la solution libre e-smith (elle même conçue sur une base RedHat). 
L’installation et la configuration d’un serveur durent moins de vingt minutes, après lesquelles on dispose d’une machine offrant en intranet (côté LAN) et/ou internet :

- serveur web dynamique (CGI, Perl, PHP)

- serveur web d’administration sécurisé

- serveur de messagerie (SMPT, POP, IMAP)

- serveur FTP

- serveur NTP - serveur mySQL

- serveur LDAP

- serveur de messagerie instantanée

- contrôleur de domaine Netbios

- serveur PPTP (accès distant au Lan)

- dministration distante par SSH

- serveur DHCP

- serveur proxy

- serveur DNS cache pôur le LAN

- firewall

- routeur NAT pour les postes du LAN

- serveur de stockage d’images disques (Partimage)

- VPN IPSEC

- gestion des comptes utilisateurs avec espace personnel

- gestion des groupes avec espaces mutualisés

- gestion d’applications webs (LAMP) dédiées à un groupe

- gestion des quotas disques - gestion des domaines virtuels sauvegardes/restaurations sur bande ou poste de travail

La création ou la suppression d’un compte utilisateur (avec quotas, services de messagerie instantanée, espace disque personnel, accès PPTP, compte de messagerie, etc.) prend environ 30 secondes.
L’objectif premier de cette solution est de permettre de fournir ces services avec une administration possible par un « non spécialiste ».

# Planification

Ci-dessous le planning que j’avais prévu après la lecture du cahier des charges.

| Méthode Planning prévu après lecture du Cahier des charges |  |
| --- | --- |
| 05/01/04 - 09/01/04 | Connaissance du Système installation Système Configuration |
| 12/01/04 - 16/01/04 | Installation/squid Paramétrage Test ACL - Test SquidGuard |
| 19/01/04 - 23/01/04 | Importation des données AFPA Récupération des comptes Récupération des groupes Récupération des règles (IP - Liste de mots) |
| 24/01/04 - 27/01/04 | Qmail Installation / Configuration Test |
| 27/01/2004 | Test Global |
| 28/01/04 - 30/01/04 | Mise en place du serveur (Basculement) |

- Vérifier l’état du serveur Proxy en place

- Récupérer les informations du serveur Proxy

- Voir par quelles méthodes récupérer les comptes Wingate

- Prise de note des différents services installés sur le Firewall

- Installé le Système sur le serveur	>  système proposé Free-eos

- Inscription sur les Forums

- Recherche sur les différentes possibilités du système

- Recherche des applications à installer

| Fonction | En place | A venir |
| --- | --- | --- |
| Proxy | Wingate | Squid |
| Serveur de courrier | Mdaemon | qmail |
| Récupération de comptes |  | lazy damin tools..) |
| Liste noir |  | Squidguard |
| Firewall | Wingate | Ipchains |
| Redirection des ports | Wingate | Portforwarding |
| Port Interdit | Wingate | Denyport |

- Installer squid

- Configuration générale de Squid

- Configuration pour l’AFPA de squid

- Installation des modules supplémentaire – SquidGuard

- Développement de bash si nécessaire

- Installation du serveur de mail Qmail

- Configuration / Récupération des comptes AFPA

- Test Générale du projet

- sauvegarde quotidienne des journaux

- Mise en place du serveur

- Modification des clients

- Monitoring du serveur pendant 7 jour consécutif (vérification si erreur)

# Réalisation

Ce tableau met en valeur le fait qu‘il ait fallu quelques jours pour bien connaître le système.

| Date | Travail effectué | Remarque |
| --- | --- | --- |
| 5-janv-2004 | Prise de connaissance du cahier des charges |  |
| 6-janv-2004 | Nombre d'utilisateur sur le Proxy & E-mail sur Wingate et le serveur de courrier électronique MDAEMON |  |
| 7-janv-2004 | Installation du serveur TLSE-PROXY sur l'OS Free-eos 1.1-01 |  |
| 8-janv-2004 | Impression de la documentation en ligne du système Free-eos 1.1-01 Chargement de la dernière version 1.2 |  |
| 9-janv-2004 | Configuration du Serveur Proxy à l'aide de Server-Manager Résolution des problèmes de connexion Internet | Port 2080 de Wingate |
| 12-janv-2004 | Création des ACL temps-AD_IP - Url_limité mots_interdits dans fichier extérieur |  |
| 13-janv-2004 | Modification du fichier squid.conf | annulé à chaque modification du paramétrage du serveur Port 80 |
| 14-janv-2004 |  |  |
| 15-janv-2004 | Création d'une routine permettant de modifier la configuration de squid |  |
| 16-janv-2004 | Création du fichier de configuration de Squid selon le manuel du système Free-eos : utilisation des templates |  |
| 19-janv-2004 | Groupe et adresse IP AFPA Récapitulation avec M. Lelong |  |
| 20-janv-2004 | Création du support |  |
| 21-janv-2004 | récupération des comptes utilisateur de Wingate |  |
| 22-janv-2004 | Récupération et test des outils de redirection de ports |  |
| 23-janv-2004 | Arrêt des travaux – Décision prise avec M. Lelong |  |
| 26-janv-2004 | Rapport de Stage |  |
| 27-janv-2004 | Rapport de Stage |  |
| 28-janv-2004 | Rapport de Stage |  |
| 29-janv-2004 | Rapport de Stage |  |
| 30-janv-2004 | Rapport de Stage |  |
| 2-févr-2004 |  |  |
| 3-févr-2004 | Examen Ecrit |  |
| 4-févr-2004 |  |  |
| 5-févr-2004 | Examen oral |  |

# Etat final du serveur

| Le serveur « tlse-proxy » futur serveur proxy peut tenir à ce jour les rôles de : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serveur de mail - Qmail |  |  |
| Le rôle de serveur de mail | tous les comptes importés pour le serveur proxy contiennent une adresse e-mail par défaut de prenom_nom@afpamp.org |  |
| Firewall |  |  |
| le blocage des ports | Deny port | En Place A compléter |
| Le redirection des ports | portforwarding (dmc-mitel) | En Place A compléter |
| Détection des ports ouverts | Port Scanner | En Place En fonction |
|  | Port Opening | En Place En fonction A compléter |
| Proxy / Squid |  |  |
| Le rôle de PROXY | connexion Internet contrôlé par les adresses IP des clients | En Place En fonction |
| Gestion du cache | Cache Manager | En Place En fonction |
| Paramétrage de Squid | Squid Manager, va permettre de paramétrer le serveur Squid depuis une interface Web d’un client Création d’authentification d’utilisateur Accès par adresse IP | En Place En fonction A compléter |
| Adressage du réseau | Squid Allow IP | En Place En fonction A modifier le cas échéant |
| filtrage sur le contenu de domaine | Avec l’application SquidGuard | En Place En fonction Mise à jour auto à mettre en place |
| Antivirus |  |  |
| Antivirus de mails | Clamav logiciel d’antivirus de mail, intégré à Free-eos 1.2.1 |  |

Conseil :

La documentation jointe intitulée « Installation et configuration du Proxy /Squid de l’AFPA Midi Pyrénées », détaille étape par étape la configuration du Serveur « tlse-proxy ».

Le pourquoi des applications sélectionnées, le paramétrage, les directives à suivre.